## 校史文本深度挖掘与知识图谱构建系统

## 项目方案

### 一、项目简介

### 为解决校史资料分散、检索困难的问题，本项目旨在构建一个能够自动处理多格式校史文档、提取关键实体与关系、并生成可视化知识图谱的智能系统，实现对校史资料的深度挖掘和智能检索，为校史研究、教学展示提供智能化工具。

### 二、项目功能

#### 1. 数据采集与预处理（支持多格式文档上传、网络数据爬取与采集、文本清洗与格式标准化）

#### 2. 文本解析与实体识别（多格式文档解析、实体识别、关系提取与关联分析）

#### 3. 知识图谱构建与管理（知识图谱设计、图数据库存储与管理、图谱动态更新与维护）

#### 4. 可视化与交互（知识图谱可视化展示、多维度检索与筛选、交互式关系探索）

#### 5. 系统后端与API（Web服务框架、数据接口设计、用户管理与权限控制）

三、开发阶段

第 7 周：项目需求细化与功能设计、校史数据源调研与分析、基础

Web框架搭建

第8-9周：文档解析与实体识别集成、知识图谱设计与实现、基础可

视化界面开发、完成后端核心API开发、完成知识图谱可视化基础功

能

第10-11周：优化知识图谱可视化效果、完善检索与交互功能、前后

端数据对接、检索功能实现、系统测试与优化

第 12 周：全面系统测试与bug修复、界面美化与交互优化、性能测试与bug修复、文档撰写

四、人员分工（5人）

| 角色 | 姓名+学号 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长& 数据采集 | 何文静（202319121203） | 1. 项目协调：制定项目计划，跟踪进度，协调各模块工作 2. 数据采集：主导校史数据源的调研与爬取，确保数据质量与完整性 3. 数据预处理：负责文本清洗、格式标准化与数据质量验证 |
| 知识图谱 | 伍映芸（202319121120） | - 实体识别模型集成 - 知识图谱构建与可视化 |
| 后端开发 | 蒋小雨（202319121207） | - Web框架搭建、API设计 - 数据库设计、系统集成 |
| 前端与可视化 | 肖彩娇（202419130123） | 用户界面设计、知识图谱可视化、交互功能实现 |
| 前端与可视化 | 兰凤娇（202419130205） | 用户界面设计、知识图谱可视化、交互功能实现 |

五、整合调试与部署职责

为确保各模块顺利集成与系统稳定运行，特明确以下整合调试职责：

| 环节 | 主导负责人 | 主要职责 | 协作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块内调试 | 各成员自己 | 确保自己负责的模块功能正常 | 无 |
| 前后端联调 | 后端-蒋小雨 前端1-肖彩娇 | 1. 蒋小雨：保证API接口稳定、文档清晰 2. 肖彩娇：主导前端接口调用测试，编写测试用例 3. 共同调试：确保数据传输格式正确，错误处理完善 | 前端2- 兰凤娇 |
| 算法-后端集成 | 算法-伍映芸 后端-蒋小雨 | 1. 伍映芸：提供标准的实体识别接口和数据结构 2. 蒋小雨：集成处理流程到API中 3. 共同解决：文本处理和数据格式转换问题 | 组长- 何文静 |
| 可视化数据对接 | 前端2-兰凤娇 算法-伍映芸 | 1. 兰凤娇：定义图谱数据格式需求 2. 伍映芸：提供符合前端要求的知识图谱数据 3. 共同优化：图谱算法和交互体验 | 前端1- 肖彩娇 |
| 全系统整合调试 | 组长-何文静 | 1. 主导整体集成测试 2. 跟踪和协调解决跨模块问题 3. 组织用户验收测试 | 全体成员 |
| 最终部署运行 | 后端-蒋小雨 组长-何文静 | 1. 蒋小雨：技术部署与环境配置 2. 何文静：部署流程协调与功能验证 3. 全体：配合完成部署测试 | 全体成员 |